附件7

广州城市理工学院

校级大学生创新创业训练计划项目(SRP)

结题验收申请表

项目编号：

项目名称：基于AI大模型的声纹感知助残智能手表

申报项目单位：汽车与交通工程学院

项目负责人：陈玉霞

负责人联系电话：13420569422

负责人E-mail：

# 广州城市理工学院教务处

# 二〇二六年四月二日

填写说明

1、本表除需亲笔签名外，其余部分均需采用打印稿，不够可加页；于左侧装订成册。

2、本表第一、二、三、五项由项目负责人填写；第七项由项目负责人所在单位填写；第八项由验收专家组填写。

3、本表第六项以附录方式提交内容必须含：

附录一：公开发表的论文、获授权专利、论文发表或专利申请录用通知复印件或其它支撑材料

附录二：项目组成员结题报告书，包含成功、失败的经验教训和心得体会

4、填写本表内容统一使用宋体，小四号字，单倍行距。

5、本表一式两份，一份留项目负责人所在单位，一份交教务处。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 基于AI大模型的声纹感知助残智能手表 |  |  |  | 计划学分 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  | 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  |  | 陈玉霞 |  |  |  | 职称 | 助教 |  |
| 参与项目学生 |  | 姓 名 | 入学年份 | 学院/专业 |  | 学 号 |  |  |  |
|  |  | 朱烨俊 |  | 汽车与交通工程学院/智能车辆工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丘学之 |  | 汽车与交通工程学院/智能车辆工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 彭贤康 |  | 汽车与交通工程学院/智能车辆工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 赵一涵 |  | 汽车与交通工程学院/智能车辆工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柯家耀 |  | 汽车与交通工程学院/智能车辆工程 |  |  |  |  |  |
| 二、项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、任务完成情况 | 预期形成具备时间显示、环境声音识别、语音信息处理、移动互联与低功耗优化能力的智能手表原型； 围绕复杂环境下的声音识别准确率、交互方式与可穿戴场景适配开展验证； 形成实物模型、软件成果与阶段性项目资料。 |  |  |  | 已完成基于 ESP32-S3 的智能手表原型，打通显示、触摸、音频采集/播放、Wi-Fi 配网和 AI 页面入口； 已完成喇叭、警笛等危险声音的离线识别与红屏+提示音告警闭环验证； 已形成软件 1 份、实物模型 1 件、结题报告书、答辩 PPT 及相关技术资料，心率、BLE 和低功耗优化留待后续完善。 |  |  |  |  |
| 2、项目整体进度安排及各阶段完成内容、关键技术： 第一阶段：完成需求分析、方案论证和板级资料调研，搭建 ESP-IDF 工程环境，打通显示与触摸基础链路。 第二阶段：完成音频采集与播放、危险声音识别组件接入、危险检测页面与提示音联动，实现核心功能闭环。 第三阶段：完成 network_service 与 AI 页面接入、源码契约测试、构建验证、真机识别验证以及结题文档整理。 关键技术包括：ESP32-S3 嵌入式任务协同、LVGL 图形界面与触摸交互、Edge Impulse 音频模型部署、 音频重采样与滑窗推理、Wi-Fi 配网及 official_chat 服务集成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目执行过程中人才培养情况： 项目实施过程中，团队成员系统学习了 ESP-IDF、嵌入式 C/C++ 开发、LVGL 图形界面、音频采集处理、 声音识别模型部署与网络服务集成等知识，动手能力和工程实现能力得到明显提升。 在协作过程中，成员参与了需求分析、模块开发、系统联调、问题排查、实验记录与结题材料整理， 在文档写作、答辩展示、沟通协作和阶段复盘方面也获得了较完整训练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 指导教师对项目总体评价及每个参与项目的学生评语： 总体评价：本项目围绕助残场景完成了较扎实的阶段性原型建设，技术路线明确，实施过程规范， 已形成较完整的显示交互、离线危险声音识别和联网 AI 扩展底座，达到结题验收的基本要求。 朱烨俊：负责总体协调、系统集成与文档整理，推进主动，综合表现较好。 丘学之：参与界面与功能联调，学习态度认真，动手能力较强。 彭贤康：参与嵌入式功能实现与测试验证，执行踏实，责任心较强。 赵一涵：参与资料整理、测试记录与答辩材料完善，配合积极，工作细致。 柯家耀：参与模块调试与实验记录整理，能够按要求完成阶段任务。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目特色与创新点 （1）面向助残场景，将离线危险声音识别、视觉提示和联网 AI 扩展结合到腕上设备。 （2）在 ESP32-S3 端完成显示/触摸、音频、联网与识别任务的模块化集成。 （3）将模型识别结果转化为红屏与提示音联动，形成可感知的用户提醒闭环。 2、项目主要成果 论文发表及专利申请情况（论文共 0 篇；专利申请共 0 项） 分别是： （1）无 （2）无 （3）无 项目完成其它成果（成果形式为：软件、实物模型、结题报告书） （1）基于 ESP32-S3 的助残智能手表原型软件 1 份 （2）项目实物模型 1 件 （3）结题报告书、答辩 PPT 及相关技术资料各 1 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目科研日志或实验记录（以附件形式附在后面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详见附件中的项目科研日志、调试记录、构建日志及实验验证记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、经费使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下拨经费：6000（元） 具体使用情况 用途; 明细; 单价（元）; 数量; 总金额（元）. 主控与开发板; ESP32 微控制器; 1000; 1; 1000. 传感与音频采集; MAX30102 心率传感器、麦克风阵列; 1000; 1; 1000. 交互与提醒器件; 低功耗震动马达、彩色 LED 灯; 600; 1; 600. 无线通信模块; 低功耗蓝牙模块（BLE）; 800; 1; 800. 显示与板级载体; 显示屏、PCB 板; 1600; 1; 1600. 焊接及组装材料; 焊接材料; 1000; 1; 1000. 合计; 6000. 指导教师签名： 年 月 日 |
| 六、其它（以附录方式提交） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录一：项目软件源码、构建验证记录、真机调试日志等支撑材料； 附录二：项目组成员结题报告书，包含项目总结、经验教训和心得体会； 附录三：答辩 PPT、界面截图、实物模型照片及相关过程资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、学院答辩小组验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 答辩小组意见 验收结果： 通过□ 不通过□ 答辩小组成员签名： 学院领导签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |